附件

重点任务分工及进度安排表

| 序号 | 工 作 任 务 | 负责部门 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进地铁、轻轨等城市轨道交通系统建设 | 省发展改革委，住房城乡建设厅、交通运输厅 | 2014-2017年滚动实施 |
| 2 | 优先发展城市公交，积极发展城市大容量地面公共交通 | 交通运输厅，发展改革委、住房城乡建设厅 | 2014-2017年滚动实施 |
| 3 | 加快换乘枢纽、停车场、公交站点和加气站等配套服务设施建设 | 住房城乡建设厅，交通运输厅、国土资源厅、省发展改革委 | 2014-2017年滚动实施 |
| 4 | 加快成都市电动汽车智能充换电服务设施建设 | 住房城乡建设厅，交通运输厅、省发展改革委 | 2014-2017年滚动实施 |
| 5 | 完善市政道路网络系统，加强道路照明工程建设 | 住房城乡建设厅，省发展改革委、财政厅、交通运输厅 | 2014-2017年滚动实施 |
| 6 | 完善城镇交通标志和信号灯等配套设施 | 公安厅，交通运输厅、住房城乡建设厅 | 2014-2017年滚动实施 |
| 7 | 加强市政桥梁（隧道）安全检测和加固改造，限期整改安全隐患 | 住房城乡建设厅，省发展改革委、财政厅 | 2014-2017年滚动实施 |
| 8 | 推进市政桥梁隧道信息管理系统建设 | 住房城乡建设厅，省发展改革委、财政厅 | 2014-2017年滚动实施 |
| 9 | 推进城市步行和自行车交通系统建设 | 住房城乡建设厅，省发展改革委、财政厅、交通运输厅 | 2014-2017年滚动实施 |
| 10 | 开展市政地下管网普查，加强城镇供水、燃气、电力、通信等各类地下管网建设、改造和检查 | 住房城乡建设厅，省发展改革委、省经济和信息化委、财政厅、国网四川电力等 | 2014-2017年滚动实施 |
| 11 | 加快雨污分流管网改造，加强截污干管及支管建设 | 住房城乡建设厅，省发展改革委、财政厅、水利厅 | 2014-2017年滚动实施 |
| 12 | 开展城市地下综合管廊建设试点 | 住房城乡建设厅，省发展改革委、财政厅、省经济和信息化委等 | 2014年开始 |
| 13 | 加强饮用水水源建设与保护，推进城镇水源工程建设 | 环境保护厅，水利厅、省发展改革委、住房城乡建设厅 | 2014-2017年滚动实施 |
| 14 | 加快城镇供水、节水设施改造与建设 | 住房城乡建设厅，省发展改革委、财政厅、水利厅 | 2014-2017年滚动实施 |
| 15 | 加强城镇净水设施设备管理，保障供水安全 | 住房城乡建设厅，省卫生计生委、环境保护厅 | 2014-2017年滚动实施 |
| 16 | 开展城市排水防涝设施普查，编制城市排水防涝设施规划 | 住房城乡建设厅，省发展改革委、水利厅 | 2014-2015年 |
| 17 | 加快排水防涝设施建设，配套建设雨水滞渗、收集利用等削峰调蓄设施 | 住房城乡建设厅，省发展改革委、财政厅、水利厅 | 2014-2017年滚动实施 |
| 18 | 积极推行低影响开发建设模式 | 住房城乡建设厅，省发展改革委、财政厅 | 2014-2017年滚动实施 |
| 19 | 加强城镇河湖水系统保护和管理，强化城市蓝线保护，完善城镇防洪设施和重点堤防工程建设 | 住房城乡建设厅，水利厅、环境保护厅 | 2014-2017年滚动实施 |
| 20 | 加强城镇燃气和高寒地区供热设施建设 | 住房城乡建设厅，省经济和信息化委、省发展改革委、省能源局 | 2014-2017年滚动实施 |
| 21 | 加强城镇电网建设 | 省能源局，省发展改革委、国网四川电力 | 2014-2017年滚动实施 |
| 22 | 加强城镇通信设施建设 | 省通信管理局，住房城乡建设厅 | 2014-2017年滚动实施 |
| 23 | 加快城镇污水处理设施建设 | 住房城乡建设厅，省发展改革委、财政厅、环境保护厅 | 2014-2017年滚动实施 |
| 24 | 修复城镇水生态，基本消除劣Ⅴ类水体 | 环境保护厅，水利厅 | 2014-2017年滚动实施 |
| 25 | 加快城镇生活垃圾处理设施建设 | 住房城乡建设厅，省发展改革委、省经济和信息化委、财政厅、国土资源厅、环境保护厅、省供销社等 | 2014-2017年滚动实施 |
| 26 | 建设生活垃圾分类示范城市（区），深化农村生活垃圾分类收集 | 住房城乡建设厅，省发展改革委、财政厅、环境保护厅、省供销社等 | 2014-2017年滚动实施 |
| 27 | 开展排查和风险评估，加快治理非正规垃圾处理场点和不达标生活垃圾填埋场 | 住房城乡建设厅，省发展改革委、财政厅、环境保护厅 | 2014-2017年滚动实施 |
| 28 | 加快城镇公园规划建设，完善生态园林指标，推动生态园林城市建设 | 住房城乡建设厅，省发展改革委、财政厅、林业厅 | 2014-2017年滚动实施 |
| 29 | 推进城镇防灾避险公园、下沉式绿地及城市湿地公园建设 | 住房城乡建设厅，省发展改革委、财政厅 | 2014-2017年滚动实施 |
| 30 | 开展绿色建筑行动，推进绿色城市建设 | 住房城乡建设厅，省经济和信息化委、科技厅、财政厅 | 2014-2017年滚动实施 |
| 31 | 加快城镇公共服务设施建设 | 省发展改革委，教育厅、科技厅、公安厅、财政厅、民政厅、住房城乡建设厅、商务厅、文化厅、省卫生计生委、省工商局、省体育局、省供销社、省人防办等 | 2014-2017年滚动实施 |
| 32 | 科学编制城市总体规划，统筹安排城市基础设施建设 | 住房城乡建设厅，省发展改革委、国土资源厅、环境保护厅、水利厅等 | 2014-2017年滚动实施 |
| 33 | 开展地下空间资源调查与评估，制定城市地下空间开发利用规划，统筹地下各类设施、管线布局 | 住房城乡建设厅，国土资源厅、省经济和信息化委等 | 2014-2017年滚动实施 |
| 34 | 抓紧落实已明确的污水处理及再生利用、生活垃圾处理设施建设、城镇供水、城镇燃气等“十二五”规划 | 住房城乡建设厅，省发展改革委、财政厅、环境保护厅、水利厅、省经济和信息化委 | 2014-2015年 |
| 35 | 充分考虑和优先保障城镇基础设施建设用地需求 | 国土资源厅，住房城乡建设厅 | 2014-2017年滚动实施 |
| 36 | 优化审批流程，加快在建项目建设，做好2016-2017年建设项目储备 | 省发展改革委，财政厅、住房城乡建设厅 | 2014-2017年滚动实施 |
| 37 | 拓宽投资渠道，优化支出结构，集中财力支持城镇基础设施建设 | 财政厅，省发展改革委、住房城乡建设厅 | 2014-2017年滚动实施 |
| 38 | 积极推进多样化融资方式，创新金融产品和服务方式 | 省政府金融办，人行成都分行、四川银监局、财政厅、住房城乡建设厅 | 2014-2017年滚动实施 |
| 39 | 落实国家税收优惠政策 | 财政厅，省地税局、省国税局、住房城乡建设厅 | 2014年开始 |
| 40 | 分类推进城镇基础设施建设领域事业单位改革 | 住房城乡建设厅，省委编办、省发展改革委、人力资源社会保障厅、财政厅等 | 2014-2020年 |
| 41 | 完善市政公用行业特许经营权和服务标准，逐步开放市政公用服务市场 | 住房城乡建设厅，省发展改革委、财政厅等 | 2014-2017年滚动实施 |
| 42 | 完善价格和财政补贴机制 | 省发展改革委，财政厅、住房城乡建设厅等 | 2014-2017年滚动实施 |
| 43 | 创新投资管理方式，实行投资、建设、运营和监管分开 | 住房城乡建设厅，省发展改革委、财政厅等 | 2014-2017年滚动实施 |
| 44 | 建立完善价格体系，健全顺价调整机制 | 省发展改革委，财政厅、住房城乡建设厅等 | 2014-2017年滚动实施 |
| 45 | 加大城市规划建设和市政管理机构和职责整合力度，最大限度解决部门职责交叉和分散 | 省委编办，住房城乡建设厅等 | 2014年开始 |
| 46 | 加强对城镇基础设施建设的监督指导，定期组织检查 | 住房城乡建设厅，省发展改革委、财政厅、环境保护厅等 | 2014-2017年滚动实施 |
| 47 | 研究制定城镇基础设施建设投融资、财政等支持政策 | 省发展改革委，财政厅、住房城乡建设厅等 | 2014-2017年滚动实施 |
| 48 | 研究金融支持城镇基础设施建设的政策措施 | 省政府金融办，人行成都分行、四川银监局等 | 2014-2017年滚动实施 |
| 49 | 加强对加快城镇基础设施建设实施意见贯彻落实情况的督查检查 | 住房城乡建设厅，人力资源社会保障厅 | 2014开始 |
| 50 | 建立健全城镇道路管网、供水供气、排水防涝、生活污水和垃圾处理等为核心，地上和地下统筹协调的城镇基础设施管理体制机制，着重加强城镇地下管网综合管理 | 住房城乡建设厅，省委编办、省经济和信息化委、省能源局、省通信管理局、省广电局、国网四川电力等 | 2014-2017年滚动实施 |
| 51 | 建立完善地方标准体系和质量评价体系，规范城镇道路开挖和地下管线建设行为 | 住房城乡建设厅 | 2014-2017年滚动实施 |
| 52 | 建立城镇基础设施电子档案，加快推动数字城管平台建设 | 住房城乡建设厅，省发展改革委、财政厅 | 2014-2017年滚动实施 |