一季度广元投资运行分析

一季度，广元市大力实施项目促发展战略，扎实推进项目投资工作，投资实现“开门红”。广元市完成全社会固定资产投资（以下简称全社会投资）114.21亿元，同比增长5.4%。投资总量完成“开门红”目标的100.2%，增速高于“开门红”目标0.2个百分点。

一、投资运行的主要特点

1、三次产业投资全面增长，二产业增速领先

自2011年以来，三次产业投资首次呈现全面增长。一季度，一、二、三产业分别完成投资8.45亿元、47.01亿元和58.75亿元，同比分别增长1.4%、9.3%和3.0%。二产业投资增速分别比一、三产业高7.9和6.3个百分点。其中,工业完成投资46.32亿元，增长10.1%，对全社会投资增长贡献率73.2%，拉动增长3.9个百分点。

2、投资增长行业多于下降行业，制造业引领增长

一季度，在有投资的19个国民经济行业中，投资增长的有11个，下降有8个，增长行业中以制造业对投资增长贡献为最大。制造业投资33.34亿元，增长42.6%，占全社会投资比重由去年同期21.6%提升至29.2%，对全社会投资增长的贡献率为171.0%，拉动全社会投资增长9.2个百分点, 是全社会投资增长的主导力量。

3、小项目支撑投资快速增长，亿元项目增长乏力

一季度，广元市亿元以下项目投资58.42亿元，增长28.2%，对全社会投资增长贡献率为100.8%,拉动全社会投资增长5.4个百分点。其中,0.5-1亿元项目投资36.71亿元，增长79.1%,拉动全社会投资增长15.0个百分点。亿元以上项目投资受续建重大项目收尾竣工和一季度无新开工重大项目影响,增长乏力，增速基本与去年持平。

4、基本建设投资稳步增长，更新改造投资增速回落

一季度,广元市基本建设投资57.91亿元，增长6.2%，受交通运输项目和保障房项目建设拉动，增速比去年同期（-28.7%）提升了34.9个百分点。在工业技改投资拉动下，更新改造投资30.59亿元，增长16.2%，但受在建重点项目偏少、基数较高等因素影响，增速比去年同期回落97.3个百分点，比去年底回落22.2个百分点。

5、民间、国有投资协调发展，民间投资居主导

随着国家、省、市鼓励非国有投资相关政策逐步落实，民间投资持续活跃。一季度，广元市民间投资63.31亿元,同比增长6.1%，占全社会投资比重为55.4%, 对全社会投资增长的贡献率为62.0%，拉动全社会投资增长3.3个百分点，居全社会投资的主导地位。国有投资50.91亿元，在中石化、中石油投资的拉动下，同比增长4.9%。

6、县区投资增长，市直属投资下降

一季度，各县区投资均实现增长，顺利完成“开门红”目标。除青川外，增速均高于广元市平均水平，但增速差异较大，增速最高的苍溪县与最低青川县区相差21.3个百分点。受跨区项目投资减少影响，市直属投资同比下降10.7%。

二、需关注的问题

1、房地产开发投资大幅下降。受国家楼市调控政策影响，房地产开发投资从去年10月开始连续5月呈下降趋势。一季度，广元市房地产开发投资5.74亿元，下降30.5%，下拉全社会投资速度2.3个百分点。商品房施工面积300.44万平方米，分别比去年同期下降19.8%。

2、重点项目进度滞后。一季度，统计在库的市列重点项目完成投资35.5亿元，完成全年目标的12.9%，比全社会投资完成全年目标进度（21.2%）低8.3个百分点。其中，续建项目完成投资31.09亿元，新建项目完成投资4.40亿元，分别完成全年目标15.9%和5.6%。重点项目全年目标占全社会投资的一半以上，进度滞后势必影响“双过半”和全年目标任务的完成。

3、在建项目对后期投资增长支撑不足。受一季度竣工项目增多（竣工项目165个，同比增长44.7%。竣工率30.4%,竣工率位居全省第4位）和本年新开工项目减少(新开工项目156个,下降10.9%)双重叠加影响，在建项目对后期投资增长支撑不足。一季度末，广元市共有在建项目378个，同比下降16.9%，扣除1-3月完成投资，广元市在建项目预计本年投资不足160亿元，其中工业项目不足50亿元，远低于去年同期，与全年项目投资预期尚有近200亿元缺口,其中工业项目有近100亿元的缺口。

三、建议

1、加强房地产开发企业和项目的申报入库工作。一是加强房地产开发企业申报工作，做好去年底因无投资项目和使用临时代码而退出统计范围的房地开发产企业（广元市共23家）跟踪调查，争取年内有更多地企业进入统计范围。二是抓好房地产开发企业的项目申报工作，特别需抓好市外项目和非商品房开发项目的申报，尽快实现房地产开发投资增速由降转增。

2、加强在库项目的清理。清理投资进度缓慢项目,强化要素保障，着力推进项目实施，重点加强一季度无投资额的项目排查清理工作（广元市共有个52项目无投资，涉及利州、青川、元坝、旺苍4个县区）。

3、加强新项目储备和开工。以积极对接国家、省产业政策和深化招商引资为突破口，狠抓项目储备工作，促进项目早落地；以落实保障为突破口，加快项目筹建，强力推进项目进度，促进项目早开工；以规范和完善统计入库要件为突破口，认真抓好项目入库工作，促进项目早申报，尽快形成新的投资增长点。