2013年一季度资阳市固定资产投资运行情况分析

今年以来，全市各级各部门牢牢把握投资拉动、产业支撑着力重点，进一步加强投资项目服务和管理，全市固定资产投资继续保持了良好增长势头。一季度，全市完成全社会固定资产投资189.2亿元，同比增长29.8%，如期实现一季度“开门红”。

一、一季度投资完成情况

（一）“开门红”目标圆满实现。一季度，全市全社会固定资产投资完成189.2亿元，完成一季度“开门红”目标的102.2%，完成全年目标任务760亿元的24.9%，比去年同期提高0.8个百分点。从各县（市、区）完成情况看，均超额完成了一季度“开门红”目标任务

（二）投资总量在全省占比继续提高。一季度，全市全社会固定资产投资完成189.2亿元，总量居全省第6位，同比上升1位，总量占全省的4.3%，同比提高0.3个百分点。

（三）投资增速继续位居全省前列。一季度，全市全社会固定资产投资增速为29.8%，比全省平均增速（20.8%）高出9个百分点，居全省第4位。在一季度投资总量超180亿元的8个市州（成都、绵阳、乐山、达州、凉山、资阳、德阳、宜宾）中，资阳增速排第1位。

二、投资运行的主要特点

（一）大项目支撑作用增强。一季度，全市完成投资5000万元及以上的项目（含房地产开发项目）107个，比去年同期增加33个，累计完成投资134.1亿元，同比增长49.9%，占全社会固定资产投资的71.1%，所占比重同比提高9.7个百分点。其中，完成投资亿元及以上的项目49个，比去年同期增加23个，累计完成投资92.3亿元，同比增长68.1%，占全社会固定资产投资的49.0%，所占比重同比提高11.3个百分点。

（二）工业投资较快增长。一季度，全市在建的工业投资项目达到172个，累计完成投资60.7亿元，同比增长32.4%，增速居全省第4位，比全省平均增速（15.4%）高出17个百分点。

（三）第三产业投资比重明显提升。一季度，全市第三产业投资完成117.5亿元，同比增长45.2%，占全社会投资比重为62.1%，同比提高6.6个百分点。民生及社会事业投资进一步加强。一季度，累计完成投资29.1亿元，同比增长75.3%，占全社会投资比重由去年的11.4%提高到15.4%。特别是在绵阳资阳育才学校项目加快建设的带动下，一季度全市教育业投资完成5.9亿元，比去年同期增长9倍。

（四）房地产开发投资总体平稳。一季度，全市在建房地产开发项目个数达到109个，累计完成投资30.8亿元，同比增长15.1%。商品房新开工面积为118.8万平方米，同比增长1.7%；商品房销售面积74.7万平方米，同比增长14.9%。

（五）民间投资比重继续提高。一季度，全市民间投资（含农户投资）完成104.0亿元，同比增长31.1%，占全社会固定资产投资的55.0%，比上年全年提高4.9个百分点。

三、当前投资运行中值得关注的问题

一季度，全市固定资产投资形势总体较好，但也存在一些问题值得关注。

（一）结转项目剩余工作量下降。3月末，全市结转到下期的投资项目（含房地产）411个，结转项目的剩余工作量465亿元，比去年同期减少32.3亿元，同比下降6.5%；剩余比例为42.7%，比去年同期下降7.5个百分点。

（二）多数县（市、区）新入库项目减少。虽然一季度全市新入库项目134个，同比增长15.5%，但从县（市、区）新入库项目情况看差异较大，除乐至县新入库项目58个，同比增长132%以外；其余3个县（市、区）新入库项目个数均呈下降趋势，其中雁江区、安岳县、简阳市分别同比下降10.3%、31.8%、12.5%，多数县（市、区）新入库项目减少的苗头应引起高度关注。

（三）房地产投资增长难度加大。今年，国家继续实施从严的房地产调控政策，加上近期“国五条”的出台，房地产投资增长难度有所加大。一季度，全市商品房施工面积同比下降29.1%，其中新开工面积仅同比增长1.7%。

（四）交通项目投资增势放缓。一季度，全市交通基础设施累计完成投资26.8亿元，增速仅为3.9%，同比回落0.4个百分点，比去年全年回落30.4个百分点。一季度在库的交通项目40个，计划总投资419.1亿元，累计已完成282.1亿元，完工率已达到67.3%，随着遂资眉高速公路、成安渝高速公路陆续进入后期建设阶段，交通投资要在去年高基数的条件下继续较快增长的难度增大。

四、几点建议

（一）加大重点项目的推进力度。针对目前仍有部分项目推进不快、未及时开工的问题，要及时分析、妥善解决项目推进过程中存在的问题，对年初计划竣工的项目要强化各责任单位的责任，坚决确保年内竣工；对在建项目要加快推进速度，尽早完工；对意向性项目要紧盯不放，进一步优化投资环境，提高项目履约率和到位率，力促项目尽早落户。

（二）进一步提高投资质量和效益。一方面要把握投资准入门槛，从环保、技术、经济规模等方面对投资项目作出明确的要求，切实加强对投资项目的审查，坚决禁止国家限制发展的“两高一剩”项目和落后产能项目上马；对国家鼓励发展的新建项目，要设定技术起点和最低经济规模，对达不到要求的一律不批准开工；现有企业的改造，重点要放在降低消耗、提高技术和经济效益上。

（三）进一步激活民间投资。在积极争取中央资金、加大地方财政投资的同时，要进一步激发民间投资热情，以产业政策为导向，认真落实鼓励引导民间投资健康发展的政策措施，鼓励民间资本参与基础设施建设，投资新兴产业，发展社会事业，并在资金、技术、土地、人才等要素配置方面给予支持。

（四）进一步做好项目清理入库工作。各级各行业主管部门要进一步加大新开工项目清理力度，督促并积极协调项目业主单位办理有关入库要件，及时提供项目开工信息和施工现场照片资料，按时向当地统计部门进行申报，确保新开工项目能及时入库。

（五）切实做好投资统计联网直报工作。从4月开始，投资项目联网直报率将作为评审投资数据质量的重要依据，为此建议各行业主管部门要督促各相关项目业主单位落实好联网直报条件，确保投资项目数据由项目业主单位直接填报，进一步提高投资项目联网直报率，提高投资统计数据质量。