开门红目标报捷 投资运行喜中有忧-遂宁市一季度固定资产投资运行特点

一季度，遂宁市完成全社会固定资产投资171.81亿元，同比增长26.3％，增速快于全省5.5个百分点，快于省下达“开门红”目标1.3个百分点，完成省下达全年790亿投资目标的21.75％，进度快于全省0.56个百分点。一季度，遂宁市固定资产投资运行主要呈现以下特点：

一、项目建设平均进度快于全省

一季度，遂宁市纳入统计的658个投资项目和101个房地产项目计划总投资为906.5亿元，截止目前累计完成投资599.5亿元，项目平均建设进度为66.14％，快于全省项目平均建设进度（60.2％）5.9个百分点。

分区县、园区看：大英县、安居区项目实现计划建设进度较快，分别达到84.39％和81.07％，其他各区县、园区均慢于遂宁市平均水平，其中创新工业园项目建设进度不到50％。

| 地区 | 计划总投资 |  |  | 累计完成投资 |  |  | 项目建设进度％（累计完成投资/计划总投资） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投资项目 | 房地产项目 | 合计 | 投资项目 | 房地产项目 | 合计 |  |
| 遂宁市 | 7412238 | 1652449 | 9064687 | 4947251 | 1047831 | 5995082 | 66.14 |
| 船山区 | 1880594 | 467501 | 2348095 | 1174033 | 331909 | 1505942 | 64.13 |
| 安居区 | 756648 | 22300 | 778948 | 612998 | 18485 | 631483 | 81.07 |
| 蓬溪县 | 953475 | 233838 | 1187313 | 665541 | 106698 | 772239 | 65.04 |
| 射洪县 | 720592 | 291818 | 1012410 | 482960 | 184232 | 667192 | 65.90 |
| 大英县 | 928421 | 100330 | 1028751 | 800571 | 67546 | 868117 | 84.39 |
| 开发区 | 595549 | 510162 | 1105711 | 382300 | 322491 | 704791 | 63.74 |
| 工业园 | 808339 |  | 808339 | 381111 |  | 381111 | 47.15 |
| 河东新区 | 768620 | 26500 | 795120 | 447737 | 16470 | 464207 | 58.38 |

二、投资总量占全省比重较高并逐年攀升

土地和人口是一个地方经济社会发展最基本、最基础的承载资源，在经济发展水平相当的条件下，土地和人口资源一定程度上决定了一个地方某阶段经济发展的总体规模。

遂宁市辖区面积5325万平方公里，占全省辖区面积的1.1％，2012年底年末常住人口326.77万，占全省2012年年末常住人口的4％，综合土地和人口两因素考虑（撇开不同地区之间的经济发展水平、地理位置和三次产业结构等因素），遂宁市经济总量的总体规模应占全省的1.1％至4％之间。中间值为2.55,而一季度，遂宁市完成全社会固定资产投资171.81亿元，占全省的3.9％，比去年同期提高0.2个百分点，基本处于人口土地全省占比的高限。同时，从“十一五”以来，遂宁市固定资产投资占全省投资比重明显呈现逐年攀升趋势，2012年较2006占比提高1.19个百分点，说明遂宁市固定资产投资在全省占有越来越重要的位置。

“十一五”以来遂宁市固定资产投资占全省投资比重

| 年份 | 四川省（亿元） | 遂宁市（亿元） | 占全省投资比重％ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006年 | 4524.5 | 110.4 | 2.44 |
| 2007年 | 5842.0 | 165.2 | 2.83 |
| 2008年 | 7581.2 | 254.0 | 3.35 |
| 2009年 | 12020.7 | 403.3 | 3.36 |
| 2010年 | 13582.0 | 495.4 | 3.65 |
| 2011年 | 14470.1 | 536.4 | 3.71 |
| 2012年 | 18038.9 | 655.1 | 3.63 |
| 2013年一季度 | 4450.7 | 171.8 | 3.86 |

三、房地产开发投资小幅增长，商品住宅价格上涨较快

一季度，遂宁市完成房地产开发投资17.7亿元，同比增长7.3％，低于全省房地产投资增速8.9个百分点，居全省第12位。

（一）商品房施工和新开工面积全面下滑

一季度，遂宁市商品房施工面积418.64万平方米，同比下降5.9％，比全省增速低9.4个百分点，增幅居全省第12位；商品房新开工面积67.64万平方米，同比下降34.9％，比全省增速低52.7个百分点，增幅居全省倒数第3位。

（二）商品住宅价格总体偏低，但价格上涨较快

一季度，遂宁市商品住宅平均单价为每平方米3898元，仅为全省商品住宅均价的76.9％，居全省第13位，整体价格偏低。但商品住宅价格相对同期上涨近800元，高于全省442元；涨幅25.5％，居全省第4位，高于全省18.1个百分点。

| 指标名称 | 代码 | 商品住宅销售均价（元/平方米） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013年 | 排位 | 2012年 | 价格涨幅％ | 排位 |
| 四川省 | 51 | 5071 |  | 4721 | 7.4 |  |
| 成都市 | 5101 | 6652 | 2 | 6233 | 6.7 | 14 |
| 自贡市 | 5103 | 3853 | 15 | 3545 | 8.7 | 12 |
| 攀枝花市 | 5104 | 4406 | 5 | 3052 | 44.4 | 1 |
| 泸州市 | 5105 | 3532 | 18 | 3393 | 4.1 | 17 |
| 德阳市 | 5106 | 3904 | 11 | 3218 | 21.3 | 5 |
| 绵阳市 | 5107 | 4235 | 8 | 4047 | 4.7 | 16 |
| 广元市 | 5108 | 4075 | 9 | 3696 | 10.3 | 10 |
| 遂宁市 | 5109 | 3898 | 13 | 3106 | 25.5 | 4 |
| 内江市 | 5110 | 4700 | 4 | 3464 | 35.7 | 2 |
| 乐山市 | 5111 | 4338 | 6 | 4037 | 7.4 | 13 |
| 南充市 | 5113 | 3903 | 12 | 3709 | 5.2 | 15 |
| 眉山市 | 5114 | 3885 | 14 | 3541 | 9.7 | 11 |
| 宜宾市 | 5115 | 3913 | 10 | 3428 | 14.1 | 9 |
| 广安市 | 5116 | 3851 | 16 | 3322 | 15.9 | 8 |
| 达州市 | 5117 | 4294 | 7 | 3656 | 17.4 | 7 |
| 雅安市 | 5118 | 4865 | 3 | 3750 | 29.7 | 3 |
| 巴中市 | 5119 | 3396 | 20 | 3320 | 2.3 | 19 |
| 资阳市 | 5120 | 3120 | 21 | 3013 | 3.5 | 18 |
| 阿坝州 | 5132 | 3502 | 19 |  |  |  |
| 甘孜州 | 5133 | 3663 | 17 | 3105 | 18.0 | 6 |
| 凉山州 | 5134 | 7473 | 1 | 8411 | -11.2 | 20 |

（三）待售商品房面积大幅增加，积压商品房需较长时间来消化

一季度，遂宁市商品房待售面积46.97万平方米，比去年同期增加33.15万平方，待售面积增幅居全省第二，若以今年每月10万平方米的销售面积推算，待售商品房需要近5个月的时间来消化。

（四）房地产开发项目资金来源充足

一季度，房地产开发项目本年到位资金51亿元，是房地产开发投资的2.88倍，同比增长61.4％，其中自筹资金36亿元，同比增加1.2倍，是房地产项目资金来源的主渠道。

四、新开工项目不足，投资后劲乏力

2012年底，遂宁市新开工项目1006个，增长25.6％,新开工项目完成投资390.6亿，增长29.7％，占全社会投资比重的59.6％，创下“十一五”以来新开工项目占比的新高；新开工项目对遂宁市投资增长的贡献达75.3％，成为拉动遂宁市投资增长的最重要力量。

而今年一季度，遂宁市新开工项目179个，同比下降29％，新开工项目完成投资35.4亿元，下降32.4％，新开工项目投资占全社会投资比重的20.6％，比去年同期下滑17.9个百分点，对全社会投资增长的贡献为-47.3％，遂宁市投资增长主要来源于存量投资（续建项目），而去年底遂宁市续建项目的剩余计划总投资为326亿，如以74％（考虑项目建设周期）剩余计划总投资形成2013年投资实物量则续建项目今年预计投资241亿，扣除一季度已完成投资136.4亿，剩余104.6亿按当前进度仅能支撑不到三个月（2.3个月），因而加快项目早日开工，推进新开工项目建设步伐是确保遂宁市投资持续快速增长最根本途径。

五、三产业比重低于全省平均，投资结构尚待优化

从三次产业投资看，一季度，遂宁市第一产业投资实现较快增长（同比增长65.9％），快于全社会投资增速39.6个百分比，占全社会投资的比重由去年同期的3％上升到3.9％。而第二产业和第三产业由于增速分别慢于全社会投资增速1.6和0.9个百分点，其比重分别下降0.5和0.4个百分点。一季度，遂宁市三次产业投资的结构比为3.9：37.6：58.5,一产业、二产业占比高于全省（2.8：36.9：60.3），三产业投资占比比全省低1.8个百分点，投资结构需进一步优化。

从三次产业对投资增长的贡献看，第三产业投资对投资增长的贡献超过一半（56.8％），而二产业和一产业贡献率分别为35.8％和7.5％。其中二产业中工业投资对投资增长的贡献达35.6％。

六、民生及社会事业投资迅猛增长，产业投资和基础设施投资仍是投资主体

从投资的投向看：一季度民生及社会事业投资迅猛增长（72.4％），产业投资（30.8％）和基础设施投资（27.4％）实现较快增长，均快于全社会投资增速；产业投资和基础设施投资分别占全社会投资比重的38.9％和33.2％，是遂宁市投资投向的主要方向。而受国家宏观政策影响，房地产开发投资小幅增长（7.3％），其他投资（租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、公共管理和社会组织）出现大幅下滑（-76.9％）。