附件1：

雅安市空石林景区基本情况

1. 景区基本情况

空石林景区位于四川省雅安市宝兴县灵关镇，距成都市180公里，面积约100平方公里，海拔跨度800～3000米。空石林景区所在地——宝兴县灵关镇是[青衣羌国](http://baike.baidu.com/view/1994098.htm)的首都，青衣羌国最早史载于公元前816年，国土在今四川省雅安市青衣江流域，民族文化源远流长。“青衣江”因蜀之先祖蚕丛氏常着青衣而得名，数千年的古国文化给灵关这块宝地留下了深厚的底蕴。此外，宝兴县是世界第一只大熊猫发现地，是川西大熊猫生态走廊上的重要一站，也是大熊猫栖息地世界自然遗产核心保护区。

空石林景区拥有得天独厚的原生态动植物资源和优美的自然风光。景区内箭竹林立、山峦叠翠，美味的竹笋和舒适的生态环境使得十余只野生大熊猫在这里繁衍生息；层峦叠嶂的原始丛林，漫山遍野的竹林花海，激情四射的飞瀑流泉，负氧离子含量高达70000CC的山泉水资源，是大自然馈赠的天然氧吧。同时，景区山顶2400~3000米海拔处的石林奇观，系亿万年前的海底火山喷发的岩浆，经漫长的地质变迁而最终形成，空石林景区也此获得四川省第二批省级地质公园的称号。

空石林景区青山绵亘，层峦叠嶂，环境优美，生态旅游资源与动植物旅游资源交融，资源类型十分丰富并且空间组合较好，依山傍水，山环水抱。按《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T18972-2003)的资源分类说明，空石林景区的旅游资源由8大类、21亚类、41个基本类型构成，具有种类多样、构成丰富、分布广泛等特点。主要特色资源为：

**（一）天文景观：**宝兴空石林日出日落五彩缤纷、光彩夺目；观星台常年能观赏到满天繁星。

**（二）地质景观：**空石林景区是宝兴地质公园的一部分。景区海拔2400米处，有亿万年前地壳运动形成的长达数公里的海洋生物化石石林，是全国罕见的高山石林，石林千姿百态、造型各异、连绵起伏，凌立于云海之上。景区还在海拔1000米处打造有一条高山化石长廊，极具科研价值。

**（三）生物景观：**空石林景区在海拔1500-3000米的高山地带分布着上万亩的高山野生杜鹃，含盖近200种科属，是省内“十大最具潜力杜鹃花观赏地”之一。

**（四）水文景观：**夏季的空石林是避暑的天堂。景区的北沟拥有大片海拔在1000-1400米的山地水景，上游六条纵横交错的飞瀑组成了落差近百米、五六十米宽的高山瀑布群。

依托景区优质的生态资源和动植物资源，景区打造了化石沟、石林奇观、观星台、清凉石滩、云海日出、杜鹃吐艳等精品景点；本着“保护与开发并举”的原则，建成了房车营地、帐篷营地等一批特色休闲项目。在空石林景区，游客可“春赏杜鹃夏戏水，秋观红叶冬玩雪”。

二、创建情况

**（一）成立机构。**空石林景区的经营管理单位为宝兴县熊猫家园开发投资有限公司，宝兴县熊猫家园开发投资有限公司目前聘用管理工作人员50人，办公地点设在宝兴县灵关镇。2016年1月，成立了空石林旅游景区创建国家AAAA级旅旅游景区工作领导小组，并下达部门工作任务分解，专门设立空石林旅游景区创建国家AAAA级旅游景区办公室具体负责资料收集归档和联络工作。

**（二）创建过程**

**第一阶段：筹备动员阶段（2016年1月10日至4月5日）**

成立宝兴县空石林景区创建国家4A级旅游景区工作领导小组。制定创建工作实施方案，召开创建工作动员会，部署创建工作任务。加大创建工作宣传舆论工作，编印宣传提纲，制作画册、光盘等宣传资料，多形式、全方位广泛开展宣传。

**第二阶段：建设阶段（2016年4月6日至11月15日）**

对照《旅游景区质量等级划分与评定》国家标准及其实施细则，完成空石林景区游客中心的升级改造、景区生态停车场的功能完善、熊猫沟、化石沟等景点的提档升级。对照国家标准充实完善景区相关制度，充实软件资料，积极做好迎检准备工作。

1.各责任单位要对照《旅游景区质量等级的划分与评定》国家标准细则和《宝兴县空石林国家AAAA级旅游景区创建工作任务分解表》，提出实施计划，抽调得力人员，抓紧组织实施。

2.加快景区建设步伐，对景区景点进一步开发，深入挖掘景区特色文化内涵，提升景区的文化品位。

3.召开创建工作现场推进会，掌握各责任单位工作动态，研究解决存在的问题，及时查漏补缺，推动各项创建工作顺利开展。

4.对照工作项目、内容和标准，落实措施，加快进度，查找不足，落实整改。

5.完善有关创建影像、文字资料的录制和整理工作。

6.开展环境整治工作。

**第三阶段：迎检阶段（2016年11月16日至12月10日）**

1.景区开展自检自查。由创建工作领导小组对照国家标准，进行自查打分，提出自检意见，制定整改措施。

2.完善软件资料，准备好申请报告、创建工作报告、真实完整地填写《旅游景区质量等级申请评定报告书》。

3.逐级做好市旅游局、省旅游局检查验收和接待工作。

4.进一步完善细节，按市、省旅游局检查验收提出的意见和要求，切实做好整改工作，确保创建成功。

**三、创建成效。**

自空石林国家AAAA旅游景区创建工作开展以来，景区基础设施建设、文化内涵、服务接待设施有了极大提升和改善。2015年以来，景区共接待游客51.36万人次，同比增长13.02%，实现旅游综合收入1.26亿元，同比增长12.56%。景区主要通过乡村休闲度假、餐饮娱乐服务、民俗文化体验、旅游商品及农副土特产品等收入，带动当地经济社会持续健康快速发展。